座舱 AI 重设计 · 07 生态接入与跨端

文档定位:产品视角 · 作者:陆行 🚗💬覆盖:核心 App 深度接入、第三方 App 标准协议、支付安全、车家互联、跨端任务延续、账号体系不覆盖:工具调用引擎本身 → 见《06 Agent 编排》;安全合规总论 → 见《13 安全与合规》配套技术文档:沈砚《座舱 AI 重设计 · 技术架构文档》§3 链路节点⑦(工具执行层)

## §1 背景与目标

### 1.1 为什么做生态接入与跨端

核心问题：座舱不是孤岛——用户的数字生活横跨手机/家居/车,但当前车机生态是"围墙花园",第三方接入浅、账号割裂、跨端任务不连贯。

三大矛盾：

围墙花园：车机只接了自家生态(如华为只接华为手机),用户被品牌绑架

账号割裂：手机上登录的 App 和车上是两套账号,数据不互通

任务断裂：手机上听了一半的播客,上车要重新找;车上设的导航,下车要重新搜

AI 时代的机会：

标准化接入：类似 MCP 的标准工具协议,第三方按标准接入即可被 Agent 调用

账号融合：手机扫码/蓝牙自动关联,第三方 App 免登录上车

任务延续：跨端状态同步(手机播客→车上继续,车上导航→手机步行延续)

目标：

主目标：核心服务(导航/音乐/支付/智能家居)深度接入率 100%,第三方接入 >30 个 App

跨端目标：手机→车任务延续成功率 >85%

安全目标：支付类操作 100% 需二次确认,第三方数据访问需用户授权

## §2 用户价值

### 2.1 核心价值主张

对驾驶员：

无缝上车：手机上的导航/音乐/播客自动延续到车,不用重新操作

一句话触达服务："订个外卖""查下快递"——不再被限制在预装的几个 App 里

车家联动：快到家时空调自动开,出门时关灯锁门,不用掏手机

对全车：

账号自动识别：不同用户的手机蓝牙/扫码上车,自动加载各自的 App 和偏好

安全支付：车载场景下支付流程简化但不降安全,语音+确认双重保障

### 2.2 反价值(不做什么)

不做全 App 移植：车机不是手机——短视频/社交/购物不做完整移植,只做语音可触达的核心功能

不做强制账号：不要求用户必须注册车厂账号才能用第三方服务

不做数据变现：用户第三方服务数据不用于广告推荐或商业变现

## §3 场景清单

### 3.1 核心场景(MVP 必做)

| 场景 ID | 场景描述 | 跨域能力 | 典型用例 | 优先级 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| S1-音乐延续 | 手机音乐→车上继续 | 跨端状态同步 | 手机听歌上车自动续播 | P0 |
| S2-导航延续 | 手机导航→车机导航 | 跨端任务接续 | 手机搜了餐厅,上车自动导航过去 | P0 |
| S3-车家互联 | 车控家居/家居控车 | 双向控制 | "快到家了开空调"/"出门了关灯" | P0 |
| S4-语音触达第三方 | 语音调用第三方 App | Agent+标准协议 | "用美团订个位" | P1 |
| S5-支付 | 车载场景安全支付 | 支付安全沙箱 | "付停车费" | P1 |
| S6-账号自动关联 | 手机扫码/蓝牙登录 | 账号融合 | 上车自动登录各自的音乐/导航账号 | P1 |

### 3.2 边界场景

| 场景 | 挑战 | 处理策略 |
| --- | --- | --- |
| 第三方 API 变更 | App 更新导致接口失效 | 版本协商+降级提示"该服务暂不可用" |
| 账号授权过期 | Token 过期需重新登录 | 提前 7 天提醒+自动跳转授权页 |
| 网络差 | 云端第三方服务不可达 | 缓存最近状态+提示"网络不佳,功能受限" |
| 隐私敏感服务 | 健康/金融类 App | 额外确认+车载不显示敏感信息 |

### 3.3 非场景(明确不做)

完整 App 移植：不做抖音/微信的完整车载版——只做语音可触达的核心功能

广告植入：第三方服务接入不附带广告位——用户体验优先

社交分享：不做"把你的行车轨迹分享给朋友"——位置数据不离开车

## §4 非功能需求、SLO 与取舍

### 4.1 性能指标(SLO)

| 指标 | 目标值 | 测量方法 | 降级阈值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 跨端延续延迟 | <5s | 手机操作到车机开始执行 | >15s 提示"正在同步" |
| 第三方调用成功率 | >90% | 工具调用成功/总调用 | <75% 标记服务降级 |
| 账号关联成功率 | >95% | 扫码/蓝牙到账号加载 | <85% 降级为手动登录 |

### 4.2 可靠性与降级

第三方服务宕机：提示"该服务暂不可用"+ 不影响其他服务

账号同步失败：降级为离线模式+手动登录

车家互联断连：本地缓存最后指令+重连后自动同步

### 4.3 安全与合规

支付沙箱：支付操作在独立沙箱中执行,不可被其他 Agent 工具读取

数据最小化：第三方服务只获取完成任务所需的最少数据

授权可撤：用户可随时撤销任意第三方服务的车载访问权限

### 4.4 关键取舍

| 取舍点 | 选项 A | 选项 B | 决策 | 理由 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 接入模式 | 深度定制(体验好) | 标准协议(扩展快) | 核心深度+长尾标准 | 核心服务深度定制保体验,长尾标准化保扩展 |
| 账号体系 | 车厂自有账号 | 直接用第三方账号 | 双轨:车厂账号+第三方直登 | 不强制用户注册,但自有账号解锁更多功能 |
| 支付方式 | 车载独立支付 | 复用手机支付 | 复用手机支付(扫码/蓝牙) | 不让用户在车上输密码,复用手机已认证身份 |
| 生态开放度 | 审核制(严) | 开放注册(宽) | 审核制 | 车载场景安全性要求高于手机 |

## 1. 竞品调研复盘

| 厂商 | 核心 App 深度 | 第三方接入 | 支付 | 车家互联 | 跨端延续 | 账号体系 | 特点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 华为 | 5-8 深 | 鸿蒙分布式软总线 | 稳 | 鸿蒙设备 | 强 | 华为账号 | 分布式软总线是架构标杆 |
| 蔚来 | 5-8 深 | 中等 | 稳 | Power Home | 中 | 蔚来账号 | Power Home 车家场景领先 |
| 理想 | 3-5 深 | 弱 | 基础 | 理想家 | 弱 | 理想账号 | 家庭场景深,但生态窄 |
| 小鹏 XOS | 10+ 深度 | 深度接入但偏封闭 | 稳 | 弱 | 弱 | 小鹏账号 | App 深度领先,但跨端弱 |
| 特斯拉 | 很少 | 封闭 | Supercharger | 无 | 无 | 特斯拉账号 | 极简,生态自闭 |
| 小米 | 手机延伸 100+ | 手机生态 | 稳 | 人车家生态 | 跨端最顺 | 小米账号 | 跨端场景最强,但车内深度弱 |
| 极氪 EVA | 中等 | 中等 | 服务订餐/购票 | 弱 | 中 | 极氪账号 | 服务生态接入积极 |

关键差异化信号:

华为分布式软总线 + 小米跨端 + 小鹏 App 深度三个标杆各有所长

我们要做"核心 App 深(学小鹏)+ 标准协议开(学华为)+ 跨端顺(学小米)"

车家互联是蔚来/理想/小米的主战场,我们要做但要慢慢来

## 2. 用户场景(本文档相关)

| 场景 ID | 场景描述 | 生态接入要做什么 |
| --- | --- | --- |
| A1 早高峰 | 跨 App:导航+天气+日程 | 核心 App 深度接入 |
| A3 地库充电 | 充电桩 App + 支付 | 核心 App + 支付 |
| A4 会议车载切换 | 手机会议 → 车上接续 | 跨端延续 |
| B4 充电等待 | 娱乐内容 + 点外卖 | 第三方 App(美团外卖) |
| B5 关怀模式 | 下班到家 → 家里空调预热 | 车家互联 |
| C1 复合行程 | 高德+携程+小红书+美团 | 跨 App 工具链 |
| C2 攻略生成 | 小红书攻略 → 旅行文本 | 第三方 App 内容接入 |
| C3 数字停车 | ETCP+微信支付 | 第三方 + 支付 |

## 3. 核心能力要求

### 3.1 核心 App 深度接入(5-8 个)

V1 清单:

高德地图 — 导航/路况/POI

酷狗/网易云/QQ 音乐 — 音乐播放(三选一或并存)

特来电/星星充电/小桔充电 — 充电桩(接 3 家)

滴滴出行 — 打车(主驾临时打车需求)

美团外卖 — 路上点餐

小红书 — 攻略内容

ETCP 停车 — 停车场预约

飞书日历/微信日历 — 日程

深度要求:

每个 App 支持 5-10 个核心指令("导航去最近不堵的火锅店"这种复杂指令)

结果展示在车机卡片,不跳转 App UI

语音 + 触控两种交互

### 3.2 第三方 App 标准接入协议

协议选择 — 类 MCP(Model Context Protocol)或 Function Calling 标准

开放接入 — 长尾 App(不在核心 5-8 里)可以自主接入

审核机制 — 接入前有安全/性能/隐私审核

沙箱执行 — 第三方 App 在隔离环境运行,不影响主系统

### 3.3 支付多层安全

免密支付 — 小额(< 200 元)+ 白名单商家 + 声纹识别

扫码支付 — 中额(200-500 元),用户手机扫车机码

人脸+声纹双验证 — 大额(> 500 元)或非白名单

撤销机制 — 所有支付 10 秒内可撤销

流水可查 — 车机支付流水全部可追溯

### 3.4 车家互联

场景联动 — 下班到家 → 家里空调/灯光预热

设备控制 — 通过车机控制家里设备(Power Home 类)

状态同步 — 家里设备状态同步到车机

V1 边界 — V1 先做"下班到家预热"场景,其他 V1.5

### 3.5 跨端任务延续

手机 → 车 — 手机上查了酒店,上车后主动提示

车 → 手机 — 车上未完成任务,下车后推到手机

车 → 家 — 到家继续听播客/看视频

双向同步 — 状态跨端一致

### 3.6 账号体系

统一账号 — 一个账号贯穿手机/车/家

家庭账号 — 多人共享车,每人独立画像但共享部分偏好

生物特征绑定 — 声纹/人脸与账号绑定,用于支付/隐私操作

账号退出 — 退出时清理本车会话/临时缓存,保留上云记忆

| 功能 ID | 功能名 | 来源 |
| --- | --- | --- |
| E-F1 | 核心 App 深度接入 | §5.5.E |
| E-F2 | 第三方 App 标准接入协议 | §5.5.E |
| E-F4 | 多层支付安全 | §5.5.E |
| E-F6 | 跨端任务延续 | §5.5.E |
| E-F8 | 品类聚合 Agent 层（咖啡/外卖/出行等） | 本文档新增 |
| (新)G-F1 | 车家互联 | 本文档新增 |
| (新)G-F2 | 账号体系 | 本文档新增 |

### 5.1 E-F1 核心 App 深度接入

#### 5.1.1 用户价值

做什么：把 V1 清单里的 8 个核心 App（高德 / 音乐三选一 / 三家充电桩 / 滴滴 / 美团外卖 / 小红书 / ETCP / 日历）接到座舱原生能力层，每个 App 至少 5-10 个复杂指令（不是简单的"打开 xx"）都能通过语音 + 触控完成，结果呈现在车机卡片里（不跳回 App 原生 UI 打断驾驶）。

不做什么：

不做"浅接"的 20+ App（每个只能"打开 / 关闭"——比不过小鹏的深度 + 比不过蔚来的品牌）

不做"把手机 App 原样搬上车"（UI 不适配驾驶场景 / 内容太密 / 操作路径深）

不做"非驾驶安全可用"的深度操作（小红书刷视频 / 美团浏览商品这种驾驶中危险，要在驻车才启用）

不做"只接 SDK 不做产品化"（上线了但没人会用 = 白做）

核心价值主张：

深度 > 数量——每个 App 至少 5-10 个"真实使用场景下最频繁的复杂指令"原生化

卡片化呈现——结果在车机卡片里显示，不跳转 App 原生 UI，减少驾驶分心

语音 + 触控双通道——驾驶中用语音，驻车用触控，不强制单一交互

#### 5.1.2 场景脚本

| # | 场景（颗粒度到具体人/时间/状态） | App + 复杂指令 | 车机卡片呈现 | 关键约束 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| S1 | 高德 - 复杂导航：早高峰 8:00 司机说"导航去最近不堵的火锅店" | 高德：综合 POI + 实时路况 + 个人偏好 | 车机卡片显示 3 个候选（距离 / 预计到达 / 评分），司机语音"第二个"确认 | 不跳转高德原生 UI；卡片最多 5s 显示自动进入导航 |
| S2 | 音乐 - 情绪化点播：通勤路上司机说"放点最近听得最多的" | 网易云：个人听歌画像 + 最近 30 天播放次数 TOP 10 | 卡片显示歌单前 3 首 + 封面 + 一句话描述 | 免登录上车即可用（账号态打通） |
| S3 | 充电桩 - 智能推荐：电量 25% 时司机说"找个不用排队的充电桩" | 特来电：实时占用率 + 空桩预测 + 到达时间 | 卡片显示最近 3 个空桩（距离 / 空闲桩数 / 价格） | 实时占用率数据延迟 ≤ 30s |
| S4 | 滴滴 - 临时打车：主驾临时换车（酒后 / 困了），"帮我叫辆车到这里" | 滴滴：当前定位 + 常用目的地 + 司机偏好 | 卡片显示预估费用 + 预计到达 + 车型，语音"就它"下单 | 下单前必须显式确认（不可免密）；10s 内可撤销 |
| S5 | 美团 - 路上点餐：驻车场景，"点个常吃的盖饭半小时后到家" | 美团：常点商家 + 送达时间估算 | 卡片显示 1-3 个常点商家 + 餐品 + 送达时间，选一家即可下单 | 驾驶中禁用点餐（仅驻车）；常点 = 过去 30 天下单 ≥ 2 次 |
| S6 | 小红书 - 攻略快捷抽取：周末出行司机说"找份三亚三天攻略" | 小红书：高分攻略 + 结构化提取 | 卡片显示 2-3 个攻略（标题 / 作者 / 关键景点），语音"第一个讲讲"朗读摘要 | 驾驶中只朗读摘要，不显示详细图文 |
| S7 | ETCP - 停车场预约：接近目的地时"帮我预约最近的停车位" | ETCP：目的地周边停车场 + 实时空位 + 价格 | 卡片显示 2-3 个停车场（距离 / 空位 / 价格），选后自动跳转至 E-F4 支付流程 | 大型商场 / 医院场景覆盖率 ≥ 80% |
| S8 | 日历 - 下一个日程：上车时"今天下一个会议在哪" | 飞书日历 / 微信日历 | TTS："下一个会议 15 点在公司 A 栋，目前时间够，要不要导航过去？" | 账号绑定后自动识别日历源；日历权限用户可独立关闭 |
| S9 | 跨 App 组合：A1 早高峰"帮我订个离公司近的会议室 + 导航过去" | 飞书（会议室）+ 高德（导航） | 卡片串联：先显示会议室列表 → 选后自动触发高德导航 | 跨 App 组合的等待时间 ≤ 5s（两次 API 串联） |
| S10 | 结果失败的降级：充电桩 API 超时 | 特来电：主 API 超时 500ms → 降级到星星充电 / 小桔充电 | 卡片正常显示备选桩（但标注"实时数据暂不可用，基于上次数据"） | 失败降级对用户不透明，只显示最终可用结果 |

#### 5.1.3 成功指标

| 指标 | 目标值 | 测量方式 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 核心 App 接入数量 | 8 个 | 上线清单 | V1 硬指标 |
| 每个 App 支持复杂指令数 | ≥ 5 个 / 最多 10 个 | 功能评审 | 不追求数量追求质量 |
| 复杂指令成功率 | ≥ 85% | 用户 TOP 100 复杂指令的首次成功率 | 首次 = 第一次说就成功，不追问不重说 |
| 结果呈现时长（首条卡片） | ≤ 2s | 从指令识别到卡片显示 | 包含 API 调用 + 渲染 |
| 跨 App 组合成功率 | ≥ 70% | 两个 App 串联完成的比例 | V1 目标；V2 提升到 85% |
| 驾驶中卡片停留时长 | ≤ 5s（可视），≤ 2 个选项 | 代码审计 + QA 测试 | 硬约束，驾驶安全 |
| 用户"深度 App"满意度 | ≥ 4.2/5 | 月度调研 | 比竞品小鹏的"广度"营销更能让用户感知 |

#### 5.1.4 放弃条件

| 条件 | 阈值 | 后果 |
| --- | --- | --- |
| 某个 App 复杂指令成功率持续 < 60% | 连续 2 周 | 该 App 降级为"浅接"（只支持打开 / 简单查询），不计入 V1 核心清单 |
| 某个 App 接入方（厂商）拒绝提供深度 API | 合作谈判失败 | 替换为同类 App（如美团拒绝 → 换饿了么） |
| 跨 App 组合成功率 < 50% | V1 上线 3 个月 | 关闭跨 App 组合功能，让用户自己串联（降级体验但不出错） |
| 驾驶中卡片停留超时违规 | 任意一次 | P0 Bug，立即修复 |
| 用户投诉"卡片跳来跳去" | 单周 > 10 例 | 卡片切换逻辑重设计（可能需要聚合为单卡片） |

#### 5.1.5 失败路径

| 失败场景 | 原因 | 用户感知 | 补救措施 |
| --- | --- | --- | --- |
| API 超时 / 失败 | 网络波动 / 第三方服务宕机 | 用户说了指令但等半天没结果 | 2s 超时降级（规则）；超时后 TTS："网络有点慢，先给你看上次的结果" |
| 账号未绑定 | 用户没在车机登录对应 App | 指令触发但返回"请先登录" | 上车时自动识别已绑定账号；未绑定时给出"手机扫码登录"入口（30 秒内完成） |
| 结果与预期不符 | 语义理解偏差（"最近不堵" vs "距离最近"） | 用户说"最近的" AI 理解成"距离最近"但用户想"时间最近" | 卡片标注排序依据（"距离 / 时间 / 评分"）；用户可语音切换排序"按距离" |
| App 深度能力临时降级 | 第三方 API 改版 / 接口不稳 | 之前能用的指令突然不能用了 | 每个复杂指令有"浅接回退"版本（最起码能"打开 App"）；埋点监控成功率 |
| 驻车后仍限制 | 驾驶态识别错误 | 用户停车后点外卖仍被拒 | 驾驶态判断接 OBD（车速 0 + 挡位 P）；5s 内切换到驻车态 |
| 跨 App 组合中第 1 步失败 | 第 1 个 App 失败，第 2 个无法触发 | 用户等了很久什么都没发生 | 每一步失败都显式反馈（"没找到会议室，是否继续找餐厅？"），不静默失败 |
| 用户指令触发多个 App | 如"点餐 + 看小红书" 模糊归属 | AI 不知道调哪个 | 指令歧义时显式问"你是想点外卖还是看美食攻略"；不猜 |

#### 5.1.6 技术钩子（给沈砚）

App 接入技术栈：每个 App 用 SDK / API / Deep Link / 半原生？8 个 App 的接入方式统一还是分别？统一的话用什么抽象层？

复杂指令的解析链路：语音 → NLU → App 指令。跨 App 的指令分发机制是什么（总线 / 中间件）？延迟预算从 ASR 完到卡片显示 ≤ 2s 怎么拆？

账号体系统一：8 个 App 的账号态管理（车机登录 → 打通各 App）。单点登录 SSO？OAuth 授权？账号切换时的缓存清理？

卡片渲染层：8 个 App 的结果卡片统一渲染（减少 UI 碎片），卡片设计系统是什么？UI 组件库在哪维护？

驾驶态识别：车速 / 挡位 / 方向盘角度等信号的聚合，判定"驾驶中"vs"驻车"。这个判断在哪做（座舱域 / 车辆域）？切换延迟？

跨 App 组合编排：跨 App 串联的中间态保持（如选了会议室等着触发导航）。用 Agent 编排（06）还是 07 自己处理？

API 限流与降级：每个第三方 API 的 QPS / 配额 / 失败率监控。降级策略（主 API 失败 → 备份 API → 本地缓存 → 浅接回退）的实现？

接入审核流程：V1 上线后，新增 App（如 V1.5 要加 KFC）的接入审核流程（功能 / 安全 / 性能 / 隐私四关）？

失败降级的用户感知：降级（用备份 API / 老数据）时对用户是否透明？UI 标注策略？

App 版本升级兼容：第三方 App 版本升级 → 接口变更。车机侧如何感知 / 适配？OTA 策略？

### 5.2 E-F2 第三方 App 标准接入协议

#### 5.2.1 用户价值

做什么：不接的 App（长尾）也能用。给长尾 App（不在核心 8 个里的）提供一套标准接入协议，第三方开发者按协议接入后就能被座舱 AI 调用。用户不需要知道这个 App 有没有被核心清单收录，只要装了就能用——核心 App 做深度，长尾 App 做广度，两条腿走路。

不做什么：

不做"闭门造车"的私有协议（开发者不愿接入 → 生态空转）

不做"零审核"的全开放接入（出事会影响整个座舱品牌）

不做"高成本"的接入（第三方开发成本 > 预期收益 → 没人愿意来）

不做"接入后不管"（接入后出问题不处理 → 一颗老鼠屎坏一锅汤）

核心价值主张：

类 MCP 标准——向行业事实标准靠拢（MCP / Function Calling），降低开发者适配成本

四关审核：功能 / 安全 / 性能 / 隐私——接入前过，接入后动态下架

沙箱执行——第三方 App 跑在隔离环境，坏了只坏自己，不影响主系统

#### 5.2.2 场景脚本

| # | 场景（颗粒度到具体人/时间/状态） | 接入协议行为 | 关键约束 |
| --- | --- | --- | --- |
| S1 | 长尾 App 被调用：用户说"用哈啰骑行看看附近有没有车"（哈啰不在核心 8 个） | 识别到指令意图 → 查"第三方接入库" → 哈啰已接入且通过审核 → 调用 | 调用时 UI 显示"由第三方 App 哈啰提供" |
| S2 | 未接入 App 的处理：用户说"查一下拼多多的这单到哪了"（拼多多未接入） | AI 明确告知："这个 App 还没接入，我给你展示拼多多的打开入口" + 可触达方式 | 不假装能用但其实不能；明确告知未接入 |
| S3 | 接入前审核：某充电桩厂商想接入（非核心 3 家之外的新厂） | 提交接入申请 → 功能评审（是否有价值）→ 安全审计（代码扫描 / 接口安全）→ 性能测试（响应时间 / 资源占用）→ 隐私审核（数据收集范围 / 合规）→ 四关通过上架 | 审核周期 ≤ 30 天；全程开发者可见进度 |
| S4 | 沙箱执行限制：第三方 App 运行时试图访问"车辆位置"但无权限 | 沙箱拦截 → API 返回"权限不足" → 第三方 App 无法越权 | 沙箱的权限白名单按接入协议声明；超出声明必须用户动态授权 |
| S5 | 用户动态授权：第三方 App 首次需要"位置"权限 | 弹出授权对话框（一次 / 永久 / 拒绝）→ 用户选"一次" → 本次调用允许，下次再问 | 授权选项：一次 / 此次行程 / 永久 / 永久拒绝 |
| S6 | 动态下架：已上架的某 App 监控发现异常（高崩溃率 / 隐私泄露 / 差评激增） | 自动触发下架流程：暂停调用 → 通知开发者 → 用户端 UI 标注"暂不可用" | 下架决策自动 + 人工复核双通道 |
| S7 | 接入来源透明：用户界面显示"这个结果由 xx 第三方 App 提供" | 所有第三方结果必须标注来源；官方核心 8 个 App 不需要标（减少信息噪音） | UI 图标 + 文案双通道标注 |
| S8 | 接入文档与 SDK：开发者文档公开、SDK 可下载、Sandbox 测试环境可用 | 开放文档 + 示例代码 + 调试工具 + 测试沙箱 | 开发者体验 ≤ 7 天完成从了解到提交接入 |
| S9 | 付费 / 免费模式：基础接入免费，但高级能力（如车控 / 支付）需商业合作 | 基础层（信息查询 / 数据读取）= 免费；高级层（车控 / 支付 / 数据写入）= 商业合作 | 付费层不在 V1 开放；V1 先打通免费生态 |

#### 5.2.3 成功指标

| 指标 | 目标值 | 测量方式 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 已接入第三方 App 数量 | V1 上线 ≥ 20 个；1 年 ≥ 100 个 | 后端统计 | 广度目标 |
| 接入审核通过率 | 60-80% | 通过审核的申请 ÷ 总申请 | 过高（> 90%）说明审核松，过低（< 40%）说明门槛太高 |
| 开发者接入平均耗时 | ≤ 14 天 | 从提交到上架的天数 | 开发者体验指标 |
| 沙箱拦截超权行为次数 | 0 超权成功 | 沙箱日志 | 硬约束 |
| 动态下架响应时间 | ≤ 24 小时 | 异常发现到下架完成 | 出问题快速止血 |
| 第三方 App 调用成功率 | ≥ 80% | 用户指令调用到成功返回结果 | 低于核心 App 85% 可接受 |
| 用户投诉"第三方 App 体验差" | ≤ 5% | 投诉率 | 出问题快速下架 |

#### 5.2.4 放弃条件

| 条件 | 阈值 | 后果 |
| --- | --- | --- |
| 接入审核通过率 < 30% | 连续 3 个月 | 审核门槛过高，重新定义审核标准 |
| 开发者接入耗时 > 30 天 | 连续 3 个月 | 接入流程有卡点，优化工具 / 文档 / 沙箱 |
| 沙箱拦截失败 | 任意一次 | P0 安全事故，立即修复 |
| 第三方 App 调用成功率 < 50% | 连续 1 个月 | 接入协议设计问题，可能需要重新设计 |
| 用户投诉"第三方 App 多而乱" | 单月 > 20 例 | 接入 App 展示策略重设计（可能需要"精选" / "推荐"栏目） |

#### 5.2.5 失败路径

| 失败场景 | 原因 | 用户感知 | 补救措施 |
| --- | --- | --- | --- |
| 开发者接不进来 | 文档不清 / SDK bug / 审核不透明 | 生态起不来 | 开发者支持专员；Sandbox 环境 + 完整文档 + 接入活动 |
| 第三方 App 崩溃影响主系统 | 沙箱隔离不彻底 | 座舱 AI 整体卡顿 / 重启 | 沙箱强制资源隔离（CPU / 内存 / IO）；崩溃后自动重启仅该 App |
| 恶意 App 绕过审核 | 审核有漏洞 | 用户数据泄露 / 功能被滥用 | 审核自动化工具（代码扫描 / 接口审计）+ 人工审核双通道；上架后持续监控 |
| 用户授权疲劳 | 每个 App 首次都弹授权 | 用户习惯性拒绝 → 功能不可用 | 授权默认"此次行程"（不永久不一次）；一类权限（如定位）聚合审批 |
| 商业化压力导致审核放松 | 为了 KPI 降低门槛 | 上架了低质量 App | 审核标准硬编码；审核团队独立于业务团队汇报 |
| 版本兼容性问题 | 第三方 App 版本升级 / 座舱系统升级，协议断裂 | 原本能用的 App 突然不能用 | 协议版本管理；座舱侧兼容至少 2 个旧版本 |
| 核心 8 个 vs 长尾的资源争抢 | 长尾 App 太多占用资源 | 核心体验下降 | 资源配额管理；核心 App 有保底配额 |

#### 5.2.6 技术钩子（给沈砚）

协议选型：类 MCP / Function Calling / 自研协议？车端跑是否有性能 / 安全限制？V1 定版后向后兼容机制？

沙箱架构：车端沙箱用什么技术（容器 / VM / WebView / Wasm）？资源限制（CPU / 内存 / IO / 网络）？启动速度？

审核工具链：自动化审核工具（代码扫描 / 接口安全 / 性能压测 / 隐私检查）。这些工具是独立服务还是集成到接入平台？

权限系统：精细化权限管理（位置 / 话筒 / 摄像头 / 车控 / 支付 / 联系人等）。权限声明格式 / 用户授权 UI / 授权撤销机制？

动态下架技术：云端开关 + 本地缓存。开关延迟（云端下架到本地生效）的 SLO？

开发者平台：接入文档 / SDK / Sandbox 测试环境 / 数据看板。这个平台是独立部署还是复用现有开发者平台？

调用链路监控：第三方 App 调用的全链路埋点（成功率 / 延迟 / 崩溃率 / 资源占用）。监控看板 + 异常告警机制？

版本与兼容：接入协议版本管理。座舱侧支持多少个旧版本？升级迁移工具？

性能隔离：多个第三方 App 并发调用时的资源争抢防护。总资源配额 / 单 App 配额 / 优先级调度？

开发者生态运营：除了技术，还需要开发者支持团队（答疑 / 审核反馈 / bug 协作）。这个是产品运营还是研发负责？

### 5.3 E-F4 多层支付安全

#### 5.3.1 用户价值

做什么：座舱支付不是只有"输密码 / 扫码"两种。按金额分级 + 场景白名单做三层安全策略——小额（< 200 元）免密 + 声纹识别 / 中额（200-500 元）手机扫码 / 大额（> 500 元）人脸+声纹双验证——加上所有支付 10 秒撤销。目标是"安全对用户无感"：90% 场景下用户不会遇到额外确认步骤。

不做什么：

不做"一刀切输密码"（每次都输 → 驾驶中不安全 + 用户抱怨）

不做"完全免密"（无门槛支付 → 车载场景风险大，被盗刷不知道）

不做"支付失败就卡死"（支付通道故障要有备选路径）

不做"支付不可追溯"（出问题没法查 → 合规风险）

核心价值主张：

金额分级——小 / 中 / 大三档不同策略

声纹活体——小额场景的主要身份验证手段（"这是本人"）

10 秒撤销——所有支付完成后 10 秒内可撤销，降低"误付"焦虑

#### 5.3.2 场景脚本

| # | 场景（颗粒度到具体人/时间/状态） | 支付金额 / 类型 | 安全流程 | 关键约束 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| S1 | 小额免密 - 充电：司机充电 50 元 | 小额 + 白名单（特来电） | 声纹识别通过 → 免密支付 → 车机提示"已付 50 元，10 秒内可撤销" | 声纹识别耗时 ≤ 1s；白名单商家列表由平台维护 |
| S2 | 中额扫码 - 停车：停车场 300 元 | 中额 | 车机生成二维码（含支付金额） → 用户手机扫码 → 手机支付完成 → 车机显示结果 | 车机二维码有效期 60s；扫码后在手机上最终确认 |
| S3 | 大额双验 - 加油：加油 800 元 | 大额 | 人脸识别 + 声纹识别 → 双通过后支付 | 两个验证同时进行（并行，不是串行）；任一失败退回扫码支付 |
| S4 | 10 秒撤销：小额充电 50 元已付，9 秒后用户说"取消刚才的付款" | 撤销窗口内 | TTS："已取消充电 50 元" + 实际发起退款 | 撤销窗口硬性 10 秒；超过 10 秒走正常售后流程（非 AI 秒退） |
| S5 | 声纹失败降级：司机感冒声音沙哑，声纹识别失败 | 小额但声纹失败 | 自动降级到扫码支付；同时记录"声纹失败"事件 | 降级不提示用户声纹失败原因（避免暴露），只说"请扫码完成支付" |
| S6 | 非本人使用：司机借车给朋友，朋友在车上想点外卖 | 任意金额 | 声纹不匹配 → 走扫码支付；账号不切换不允许免密 | 任何非本人支付强制走扫码 |
| S7 | 支付通道故障：微信支付网关临时不可用 | 任意金额 | 降级到支付宝 / 云闪付；降级不给用户增加步骤 | 支付通道多备份；降级路径自动选择 |
| S8 | 隐式异常检测：同一时段连续 3 次大额支付（可能被盗用） | 大额 + 异常模式 | 强制要求"人脸 + 声纹 + 手机验证码"三重验证 | 异常模式定义由风控团队维护（频次 / 地域 / 金额跳变等） |
| S9 | 撤销后支付记录保留：10 秒内撤销的支付 | 撤销成功 | 流水里标记"已撤销"，不是删除记录 | 合规要求所有流水可追溯 |
| S10 | 驾驶中禁用某些支付：驾驶中用户想大额转账 | 大额 + 驾驶中 | 禁用；TTS："驾驶中不建议做大额支付，到了再说" | 驾驶中禁用大额 / 风险操作；小额便利支付仍可用 |

#### 5.3.3 成功指标

| 指标 | 目标值 | 测量方式 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 小额免密支付成功率 | ≥ 95% | 声纹识别 + 支付成功 ÷ 总次数 | 用户感知"流畅"的关键 |
| 声纹活体识别准确率 | ≥ 99% | 本人通过 + 非本人拒绝的总体准确率 | 硬约束 |
| 大额双验成功率 | ≥ 90% | 人脸 + 声纹通过 ÷ 总尝试 | 某一项失败降级到扫码 |
| 10 秒撤销成功率 | 100% | 撤销请求发起到退款发起 | 硬约束 |
| 支付端到端延迟（小额） | ≤ 3s | 从"支付"指令到"成功"反馈 | 声纹识别 + 支付 |
| 支付端到端延迟（大额） | ≤ 8s | 人脸 + 声纹 + 支付 | 双验证并行 |
| 盗刷 / 异常支付发生率 | ≤ 0.01% | 风控核查 | 行业基准 |
| 用户投诉"支付麻烦" | ≤ 5% 用户 | 月度调研 | 分级策略设计成功的关键指标 |

#### 5.3.4 放弃条件

| 条件 | 阈值 | 后果 |
| --- | --- | --- |
| 声纹活体识别准确率 < 95% | 连续 2 周 | 小额免密降级为需扫码；重新训练模型 |
| 盗刷发生率 > 0.05% | 任意一次事件 | P0 事件，紧急复盘；可能需要暂停免密层 |
| 10 秒撤销失败 | 任意一次 | P0 Bug，立即修复；合规风险 |
| 用户投诉"免密被盗" | 单周 > 3 例 | 免密白名单重审；金额阈值下调 |
| 驾驶中支付安全事件 | 任意一次 | 驾驶中可用的支付场景缩窄 |

#### 5.3.5 失败路径

| 失败场景 | 原因 | 用户感知 | 补救措施 |
| --- | --- | --- | --- |
| 声纹识别误通过（非本人成功） | 模型误判 / 声纹相似（家人间） | 盗刷风险 | 声纹 + 金额阈值双重门槛；白名单商家 + 金额上限 |
| 声纹识别误拒绝（本人失败） | 感冒 / 环境噪音 | 用户无法支付 | 降级到扫码支付；多次失败后提示"今天嗓子不舒服吗，可以扫码" |
| 人脸识别光线差导致失败 | 夜晚 / 逆光 / 墨镜 | 大额支付卡住 | 车内补光灯（已有）；失败降级到扫码 |
| 车机生成二维码扫不上 | 屏幕反光 / 二维码模糊 | 中额支付卡住 | 提高二维码亮度对比度；备选"手机输入金额确认"路径 |
| 驾驶中支付被误触发 | 语音识别错误 / 误操作 | 司机分心 | 驾驶中支付前双重确认（先说"付 xx 元吗"再声纹）；大额直接禁用 |
| 支付撤销技术失败 | 后端退款接口失败 | 用户以为撤销了但钱没回 | 撤销失败立即告知 + 转人工客服；不静默失败 |
| 多账户混淆 | 家人共用账号 | 妻子支付但算到丈夫 | 账号 + 声纹双重绑定；每笔支付记录都绑定"由谁触发" |
| 第三方支付方要求签约合规 | 商家侧要求额外合规流程 | 上线延期 | 合规 / 风控团队提前介入；分阶段上线 |

#### 5.3.6 技术钩子（给沈砚）

声纹活体算法：车载环境下（有 NVH 噪声 / 多人对话）的声纹识别准确率。用端侧模型还是云端？离线可用性？

人脸活体算法：白天 / 夜晚 / 墨镜 / 口罩等条件下的准确率。红外 + 可见光双模？车载算力支持？

金额分级策略配置：小额 / 中额 / 大额阈值（200 / 500 元）、白名单商家列表——这些配置存储位置、更新频率、在线下发机制？

支付通道多备份：微信 / 支付宝 / 云闪付 / 数字人民币——多个通道的接入 + 降级逻辑。用户账户绑定策略？

10 秒撤销实现：撤销窗口期内的支付状态（已支付？pending？）。用户申请撤销后的退款通道延迟？失败回退？

风控系统接入：异常模式检测（频次 / 金额跳变 / 地域异常）。实时风控 vs 事后审计？

支付二维码的生成与安全：车机 → 手机的扫码流程。二维码内容（含哪些字段、如何防伪）？过期时间？

驾驶中支付禁用：禁用清单（大额 / 非白名单 / 风险场景）。清单在哪定义？生效延迟？

合规与审计：所有支付流水的存储（保存多久？加密？本地化合规）？审计查询接口？

账号与支付的绑定：车机账号 / 车辆 VIN / 用户支付账号 的多维绑定关系。家庭共享车时不同用户的支付账号如何识别？

### 5.4 E-F6 跨端任务延续

#### 5.4.1 用户价值

做什么：让手机、车、家三个场景之间任务不中断——手机上查了酒店上车后主动提示 / 车上听到一半的播客到家接着在音箱播 / 车上未完成的导航下车推到手机步行导航。用户不需要手动复制粘贴，也不需要记"我刚才在手机上做什么"，AI 自动感知上下文并无缝切换。

不做什么：

不做"强推式"同步（用户明明换设备就是想切换，你还追问"要不要继续"）

不做"实时推送"的高成本方案（iOS 后台受限严、电量敏感）

不做"不设置就不能用"（需要跨端同步功能必须先复杂配置 = 用不起来）

不做"跨品牌同步"的承诺（V1 只保障自己生态内跨端，苹果 / 米家 / 华为生态各自封闭）

核心价值主张：

上车主动拉取——用户上车时 AI 主动查"手机上你最近在做什么"，不依赖实时推送

场景锚定——同步场景聚焦"导航 / 音乐 / 视频 / 日程 / 购物清单"五类高频场景

用户可选触发——"要不要继续看手机上那部剧"，用户说"要"才继续，不强推

#### 5.4.2 场景脚本

| # | 场景（颗粒度到具体人/时间/状态） | 任务延续方向 | 交互形式 | 关键约束 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| S1 | 手机 → 车 - 导航：用户手机上查了"公司附近停车场"，10 分钟后上车 | 手机 → 车 | 上车 3 秒内 TTS："你在手机上查了公司附近停车场，要导航过去吗？" | 时间窗口 ≤ 30 分钟；超过则不提示（避免旧上下文） |
| S2 | 手机 → 车 - 音乐：用户在手机上听播客，播到 20 分钟 | 手机 → 车 | 上车后车机卡片："继续听 xx 播客吗（已播 20 分钟）" | 只提示不自动播（避免打扰副驾 / 他人） |
| S3 | 车 → 手机 - 导航：用户开到停车场停车，之后要步行 500 米去餐厅 | 车 → 手机 | 停车熄火后手机推送："这里距离目的地 500 米，要步行导航吗？" | 推送延迟 ≤ 30s；用户 5 分钟内没点则撤回推送 |
| S4 | 车 → 家 - 播客：开车回家听播客到 25 分钟，到家下车 | 车 → 家 | 进家门 5 分钟内家里音箱询问："继续听 xx 播客吗？从 25 分钟开始" | 需要家里音箱账号打通；仅在家里设备有播放能力时触发 |
| S5 | 手机 → 车 - 日程：手机上日历有"今天 15:00 会议"，当前 14:20 上车 | 手机 → 车 | 上车时 TTS："你 40 分钟后有会议在 A 栋，现在导航过去大约 25 分钟" + 卡片显示日程详情 | 会议时间距离当前 ≥ 10 分钟 & ≤ 4 小时才提示 |
| S6 | 手机 → 车 - 购物清单：手机上记了"晚上买菜"，下班路过超市附近 | 手机 → 车 | 接近超市时 TTS："前面有超市，你今早记了要买菜，要不要顺路？" | 需要用户授权"从备忘录/便签推断" |
| S7 | 自然切换无打扰：用户手机上在导航，上车后自动切到车机导航（不询问） | 手机 → 车 | 无声切换；车机自动接管导航任务 | 同一任务强切换；不同任务（手机听歌 vs 车机导航）并存，不互相打扰 |
| S8 | 跨端冲突解决：用户在手机和车机同时听音乐 | 冲突 | 以最近的操作为准；先播放的方暂停 | 冲突检测 + 时间戳判断；不让用户手动解决 |
| S9 | 跨端数据不一致：手机上新增日程但还没同步到车机 | 同步延迟 | 上车时主动拉取最新日程；显示"正在更新日程"微提示 | 拉取延迟 ≤ 3s；失败降级到上次缓存 |
| S10 | 用户拒绝跨端：用户说"别跟我的手机同步" | 开关 | 设置里一键关闭跨端延续；关闭后所有五类场景都不同步 | 设置颗粒度：五类场景可独立开关 |

#### 5.4.3 成功指标

| 指标 | 目标值 | 测量方式 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 跨端延续场景覆盖率 | 5 类 100%（导航 / 音乐 / 视频 / 日程 / 购物清单） | 功能清单核对 | V1 硬指标 |
| 上车 30 秒内跨端任务识别率 | ≥ 80% | 识别的跨端任务 ÷ 实际有的 | 手机 → 车同步时效性 |
| 用户采纳跨端提示比例 | ≥ 60% | 用户点击"继续"的比例 | 低于 40% 说明时机不对 |
| 跨端同步延迟（手机 → 车） | ≤ 3s | 拉取时的同步延迟 | 主动拉取而非实时推送 |
| 用户手动关闭跨端延续的比例 | ≤ 20% | 设置里关闭开关的用户 | 过高说明用户觉得烦 |
| 跨端冲突检测准确率 | ≥ 95% | 冲突被正确识别并解决 | 重要体验细节 |
| 用户"跨端顺畅"评分 | ≥ 4.0/5 | 月度调研 | 差异化竞品的关键指标（对标小米） |

#### 5.4.4 放弃条件

| 条件 | 阈值 | 后果 |
| --- | --- | --- |
| 跨端任务识别率 < 50% | 连续 2 周 | 场景覆盖收窄（5 类 → 3 类最稳） |
| 用户采纳比例 < 30% | 连续 1 个月 | 跨端提示时机或内容设计失败，重新调研 |
| iOS 后台限制导致跨端功能不可用 | 上线后验证 | iOS 侧只做"上车拉取"不做"实时推送"；降级体验 |
| 用户关闭跨端延续比例 > 40% | 月度 | 跨端默认关闭，改为 opt-in |
| 跨端同步导致隐私泄露事件 | 任意一次 | P0 事件；全面审查数据流向 |

#### 5.4.5 失败路径

| 失败场景 | 原因 | 用户感知 | 补救措施 |
| --- | --- | --- | --- |
| iOS 后台限制 | iOS 不允许长连接 / 后台任务 | 手机 → 车同步延迟大或失败 | 上车主动拉取，不依赖 iOS 推送；Android 用推送，差异化设计 |
| 跨端提示太多 | 每次上车都弹一堆提示 | 用户烦 | 聚合为一条（"你有 3 个待办：..."）；优先级排序 |
| 用户手机没装座舱 App | 同步依赖 App | 功能不可用 | 降级到 iCloud / Google Calendar 公共接口；明确告知需要 App |
| 数据同步冲突 | 手机和车机同时改同一任务 | 状态不一致 | 以最后操作为准；冲突时保留历史版本供用户选择 |
| 隐私边界模糊 | 同步了用户不想同步的内容（如私人日历） | 用户觉得被侵犯 | 同步内容分类 + 独立开关（日历 / 消息 / 地图 / 备忘录） |
| 账号切换混乱 | 车机切账号后旧账号数据还在 | 跨用户数据泄露 | 账号切换时立刻清理跨端缓存；不保留旧账号任何状态 |
| 跨生态不兼容 | 用户的手机是小米（不是我们生态） | 跨端功能体验打折 | V1 仅保障自有账号生态；第三方账号（微信 / Apple ID）提供基础同步 |
| 用户觉得"AI 偷看手机" | 上车就说"你手机上刚看了 xx"暴露过多 | 监视感 | 提示语言保留适度（"你刚在手机上做了 xx"）；不暴露太多细节（如具体浏览记录） |

#### 5.4.6 技术钩子（给沈砚）

iOS 后台限制的技术方案：iOS 不允许长连接。用什么机制（APNs 推送 / 远程拉取 / VoIP push）？合规风险？

Android 跨端技术：Android 更开放，实时推送可行。技术选型（WebSocket / MQTT / FCM）？电量敏感？

上车拉取机制：上车识别后（蓝牙 / NFC / 账号识别）主动拉取。拉取接口的延迟 SLO / 数据量控制？

数据同步边界：同步哪些数据、不同步哪些数据。配置在哪维护？如何让用户透明？

冲突解决策略：多设备同时修改同一任务（如日历事件）。冲突检测 + 合并策略？

跨端账号打通：手机 App / 车机 / 家里音箱的账号统一。SSO 机制？

生态互通：小米 / 苹果 / 华为等第三方生态的有限互通。接入他们的公共 API（iCloud / Google Calendar）？

隐私数据流：跨端同步的数据流动（手机 → 云 → 车 还是 手机 → 车 直连）？加密 / 合规？

增量 vs 全量同步：节省流量和电量，增量同步机制？

用户开关的颗粒度：跨端 5 大类场景独立开关 + 总开关。UI 设计 + 后端配置如何解耦？

### 5.5 G-F1 车家互联

#### 5.5.1 用户价值

做什么：让车成为家的延伸——下班离公司一定距离时，家里空调自动预热到合适温度 / 临近到家时家里灯光提前打开 / 到家熄火时家里背景音乐播起来。这不是"车控制家"那种炫技，而是让用户从车到家的过渡变得自然舒适。V1 只做"下班到家预热"这一个场景，做深做对，再扩展。

不做什么：

不做"车控所有家电"（太广 / 厂商封闭 / 用户也不需要）

不做"家控车"（除非紧急情况，不让家里设备控车）

不做"非智能家庭场景"（没有智能家居的用户不强推）

不做"全平台支持"（V1 只做 1-2 个主流生态：米家 / 鸿蒙智家 / Apple HomeKit）

核心价值主张：

聚焦一个场景做透——下班到家预热（学蔚来 Power Home + 理想家庭场景）

支持主流协议——Matter（行业标准）+ 米家 / 鸿蒙智家 / HomeKit（用户基础）

用户可拒绝可调整——所有联动场景都可关闭 / 微调（温度 / 触发时机 / 设备清单）

#### 5.5.2 场景脚本

| # | 场景（颗粒度到具体人/时间/状态） | 触发条件 | 联动动作 | 关键约束 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| S1 | 下班到家 - 空调预热：晚上 19:00 用户从公司出发回家，距离家 5 公里 | 导航目的地 = 家 + 距离 ≤ 5 公里 + 室内温度低于 20°C | 家里中央空调启动 → 预热到用户偏好 22°C；客厅 / 卧室独立设备 | 仅夏冬两季触发；春秋温度适宜不预热 |
| S2 | 临近到家 - 灯光准备：距离家 1 公里 | 距离 ≤ 1 公里 | 客厅主灯 + 走廊灯打开（暖色系，30% 亮度） | 仅夜间（日落后）触发 |
| S3 | 熄火到家 - 音乐继续：到家停车熄火 | 进入家庭 WiFi 范围 + 用户在车上正在听音乐 | 家里音箱接续播放（从车上断点处继续） | 仅在用户此刻车上有音乐播放时触发；无音乐则不触发 |
| S4 | 进门 - 状态确认：用户进入家门 | 蓝牙 / NFC / 智能门锁触发 | 车端取消"到家联动" 任务（避免离家半小时又返回造成误触发） | 进门信号需可靠；不可靠则用时间窗口（30 分钟） |
| S5 | 用户在路上改主意：开了一半改导航不去家 | 导航目的地变更 | 立刻取消所有家庭联动任务；家里设备恢复原状 | 任务取消延迟 ≤ 10s |
| S6 | 家庭成员冲突：妻子已在家开了空调 25°C，丈夫开车回家偏好 22°C | 检测到家里已有人 / 已有空调状态 | 不强行覆盖；TTS：" 家里已经在制冷，要保持现在温度还是按你习惯的 22°C？" | 多人冲突时不自动决策，由用户选 |
| S7 | 设备离线 - 优雅失败：家里空调离线（断电 / 故障） | 联动指令发送但失败 | TTS（仅一句）："家里空调没响应，要不要打个电话给家人确认" | 失败不重试无限次；3 次失败后停止该次联动 |
| S8 | 用户调整阈值：用户嫌"5 公里太早预热" | 设置入口 | 用户可调："3 公里 / 5 公里 / 8 公里" | 设置入口在"主动服务 - 车家互联" |
| S9 | 隐私敏感：用户不想 AI 知道"什么时候到家" | 关闭开关 | 关闭后不触发任何车家联动 | 默认开启，用户可一键关闭 |
| S10 | 节能场景：夏天用户希望"提前 5 分钟开空调即可" | 节能模式开关 | 开启后预热触发条件改为"距离 ≤ 1 公里"（≈ 5 分钟内到达） | 节能模式 = 牺牲一点舒适换电费 |

#### 5.5.3 成功指标

| 指标 | 目标值 | 测量方式 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 下班到家预热场景使用率 | ≥ 30% 拥有智能家居的用户 | 后端统计 | 核心场景使用率 |
| 联动触发准确率 | ≥ 90% | 应触发的场景成功触发的比例 | 漏触发会影响信任 |
| 联动动作执行成功率 | ≥ 95% | 家里设备成功响应 ÷ 总指令 | 设备离线 / 协议失败计入失败 |
| 联动延迟（指令到设备响应） | ≤ 5s | 车端指令到家里设备开始动作 | 包含云端传输 |
| 用户满意度 | ≥ 4.0/5 | 月度调研"到家舒适度" | 差异化竞品的体验指标 |
| 联动场景覆盖率 | V1 = 4 类（空调 / 灯光 / 音乐 / 安防） | V1 清单 | 慢慢扩展 |
| 用户主动关闭车家互联 | ≤ 15% | 关闭开关的用户比例 | 过高说明体验有问题 |

#### 5.5.4 放弃条件

| 条件 | 阈值 | 后果 |
| --- | --- | --- |
| 联动触发准确率 < 70% | 连续 2 周 | 收窄场景（4 类 → 1-2 类最稳） |
| 联动动作执行成功率 < 80% | 连续 1 周 | 排查协议 / 设备兼容；可能需要降级到主流协议（Matter） |
| 用户主动关闭比例 > 30% | 月度 | 车家互联默认关闭；仅 opt-in 用户使用 |
| 隐私事件（家里状态被泄露） | 任意一次 | P0 事件；全面审查数据流 |
| 拥有智能家居的用户中使用率 < 10% | V1 上线 6 个月 | 场景设计失败，重新调研用户需求 |

#### 5.5.5 失败路径

| 失败场景 | 原因 | 用户感知 | 补救措施 |
| --- | --- | --- | --- |
| 设备离线 / 协议失败 | 家里设备宕机 / 网络波动 | 联动失败但用户不知道 | 失败后简短提示（不啰嗦）；用户可查"今天没联动到的设备" |
| 用户改导航后未取消联动 | 取消机制延迟 | 用户去了别的地方但家里空调白开 | 取消延迟 ≤ 10s 强约束；后台监控异常情况 |
| 多生态不互通 | 用户家是混合生态（米家 + 鸿蒙） | 部分设备能联动部分不能 | V1 优先支持单一主流生态；V2 才考虑多生态融合 |
| 误触发预热 | 经过家附近但不回家（去隔壁邻居） | 家里空调白开了 | 触发条件加"导航目的地 = 家"双重判断；不只是"距离" |
| 多人冲突场景处理差 | 家里已有人但 AI 不知道 | AI 强行覆盖造成冲突 | 设备状态查询前置；冲突时不自动决策 |
| 隐私担忧 | 用户觉得"AI 知道我什么时候到家" | 信任流失 | 隐私开关明显；车家互联关闭后不收集任何位置数据 |
| 联动延迟过大 | 云端服务慢 | 到家时家里还没预热完 | 触发条件提前（距离 5 公里 ≈ 7 分钟）；缓冲时间足够 |
| 设置入口找不到 | UI 设计问题 | 用户想调阈值找不到 | 一级菜单"主动服务 - 车家互联"明显入口 |
| 跨厂商协议变更 | 米家 API 改版 | 老的设备不工作 | 协议适配层；监控接口变化主动迁移 |
| 用户卖车后数据残留 | 账号 / 设备绑定不清理 | 新车主能控制旧车主家里设备 | 卖车 / 注销时强制清理所有绑定；二手车流转流程 |

#### 5.5.6 技术钩子（给沈砚）

协议选型：Matter / 米家 / 鸿蒙智家 / HomeKit。每个的优劣 / 接入成本 / 用户覆盖率？V1 选 1-2 个？

位置触发机制：手机 / 车机的 GPS + 地理围栏。功耗影响？精度？多设备时哪个为准？

设备状态查询：联动前先查家里设备状态（避免冲突）。同步 vs 异步查询？延迟？

指令分发：车端 → 云端 → 家里设备。链路上每个节点的故障处理？

取消任务的及时性：用户改导航后取消 5s 延迟硬约束，怎么实现？

多生态聚合：V2 多生态融合时，统一的设备抽象层（Matter）+ 各生态适配层。架构设计？

隐私数据流：车 → 云 → 家的数据流向（位置 / 时间 / 偏好）。加密？数据最小化原则？

设备绑定与解绑：买车 / 卖车时家里设备的绑定迁移。流程？

设置 UI 与配置存储：阈值配置 / 场景开关 / 设备清单的 UI 与数据如何同步？

跨家庭场景：用户去亲戚家 / 短租场景的处理（这种不该触发联动）。如何识别"非自家"？

### 5.6 G-F2 家庭账号与多用户

#### 5.6.1 用户价值

做什么：一辆车多人开（夫妻 / 父子 / 家庭），每个人都该有独立的画像、独立的偏好、独立的支付 / 隐私边界，但他们又共享一辆车和部分家庭场景（如 B5 关怀的"老婆在家等你"）。家庭账号要解决的是身份识别 + 画像隔离 + 合理共享三件事，让每个家庭成员都感觉"这辆车也是我的"。

不做什么：

不做"一人独占的账号"（家庭车 = 多用户是刚需）

不做"完全共享的账号"（偏好 / 支付全混在一起 = 尴尬）

不做"识别不准也强行切换"（识别错 → 体验比不切还差）

不做"复杂配置"（家里人多，让每个人单独配置 → 没人用）

核心价值主张：

三层账号模型：主账号（车主）+ 家庭成员账号（共享）+ 临时账号（访客）

识别优先级：DMS 人脸（首选）→ 蓝牙手机 → 账号主动登录 → 默认主账号

共享与隔离并存：导航习惯 / 音乐偏好等私密画像独立；车家联动 / 车辆配置等共享

#### 5.6.2 场景脚本

| # | 场景（颗粒度到具体人/时间/状态） | 用户角色 / 识别方式 | 系统行为 | 关键约束 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| S1 | 主账号（丈夫）上车：DMS 人脸识别成功 | 主账号 | 自动加载丈夫画像（导航 / 音乐 / 座椅 / 空调偏好）；欢迎语"欢迎回来" | 识别准确率 ≥ 95% |
| S2 | 家庭成员（妻子）上车：DMS 识别为妻子 | 家庭成员 | 加载妻子画像；欢迎语"欢迎回来"；支付限额遵循妻子设定（可能更高或更低） | 家庭成员数量 V1 ≤ 5 个 |
| S3 | 孩子（子账号）上车：未成年，识别为孩子 | 子账号 | 加载孩子画像（儿歌 / 动画内容偏好）；禁用支付；禁用某些内容（暴力 / 成人） | 子账号有内容过滤 + 支付禁用 |
| S4 | 访客（临时账号）：朋友借车 | 临时账号（需主账号授权） | 不加载任何画像；默认配置；访客行为不记录到任何账号画像 | 主账号可设置"临时访问时长"（1 天 / 1 周 / 永久） |
| S5 | DMS 识别失败：光线太差 / 戴墨镜 | 未识别 | 降级到蓝牙手机识别；仍识别不了则提示"请登录账号" | 降级链：DMS → 蓝牙 → 账号输入；不强制登录，仍可作为"访客模式"用 |
| S6 | 账号切换：中途丈夫和妻子换位置开车（加油站换司机） | 新驾驶员识别 | 3 秒内识别新驾驶员，加载新画像；当前音乐 / 导航保留（不中断） | 切换时不中断任务流；只切换偏好层 |
| S7 | 共享配置 vs 独立画像：车辆配置（如后视镜角度）保留上次主驾位置；导航习惯走画像隔离 | 两种维度分开 | 座椅 / 后视镜 / 驾驶模式 = 按识别驾驶员自动调整；不同驾驶员不同；但"车家联动"中的家庭场景（如老婆在家）不因驾驶员切换而变化 | 定义清晰哪些是驾驶员绑定 / 哪些是车辆绑定 |
| S8 | 家庭主账号的权限：丈夫（主账号）想禁用女儿（子账号）的高速公路路权 | 主账号权限管理 | 设置 - 家庭 - 权限；可设置子账号"禁止高速"、"禁止夜间"等 | V1 基本权限（驾驶时段 / 最高速度 / 支付额度） |
| S9 | 家庭成员间共享场景：B5 关怀"到家给老婆打电话"——丈夫和老婆都是家庭成员 | 共享场景 | 丈夫画像中的"到家关怀"触发"给老婆打电话"；老婆画像中的"到家关怀"触发"给老公打电话"；画像独立但场景共享 | 家庭关系维护在家庭账号结构里 |
| S10 | 用户卖车 / 注销：车卖给二手车主 | 账号清理 | 主账号发起"卖车"流程 → 清理所有画像 / 支付绑定 / 车家联动 → 新车主激活 | 清理必须彻底；旧数据不能泄露给新车主 |

#### 5.6.3 成功指标

| 指标 | 目标值 | 测量方式 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 家庭账号使用率 | ≥ 40%（家庭购车用户） | 后端统计 | 家庭车的刚需 |
| DMS 人脸识别准确率 | ≥ 95% | 识别正确的驾驶员 ÷ 总识别次数 | 核心硬约束 |
| 账号切换延迟 | ≤ 3s | 从识别到画像加载完成 | 用户感知"流畅" |
| 识别失败率 | ≤ 5% | DMS + 蓝牙都失败的比例 | 硬约束 |
| 画像隔离准确率 | 100%（不跨账号泄露） | 测试用例 | 硬约束 |
| 子账号内容过滤准确率 | ≥ 99% | 不合适内容不触达子账号 | 合规硬约束 |
| 家庭成员数平均值 | 2-3 个（V1） | 后端统计 | 家庭车典型配置 |
| 访客账号使用率 | ≥ 10% | 临时账号启用次数 | 借车场景覆盖 |

#### 5.6.4 放弃条件

| 条件 | 阈值 | 后果 |
| --- | --- | --- |
| DMS 识别准确率 < 85% | 连续 2 周 | 改为"主动登录" 为主（每次上车问"是谁开"），DMS 降级为辅助 |
| 画像隔离泄露 | 任意一次 | P0 事件；全面审计数据流 |
| 子账号内容过滤失败 | 任意一次 | P0 事件；合规事故 |
| 切换延迟 > 5s | 连续 1 周 | 架构优化；账号数据本地预加载 |
| 用户投诉"切换太烦" | 单周 > 10 例 | 切换逻辑简化（可能默认合并相似画像） |
| 家庭账号使用率 < 15% | 上线 6 个月 | 用户教育失败 / 功能不够直观；重新设计入口和引导 |

#### 5.6.5 失败路径

| 失败场景 | 原因 | 用户感知 | 补救措施 |
| --- | --- | --- | --- |
| DMS 识别错误（丈夫 vs 妻子相似） | 模型准确率不足 / 光线差 | 加载错画像，体验突兀 | 置信度 < 0.8 不切账号；人工确认"是 xx 吗"；用户可主动纠正 |
| 多人同时上车识别优先级 | DMS 只识别主驾但副驾才是车主 | 错误加载非主驾画像 | 以"主驾位置的人"为当前驾驶员；副驾不影响画像 |
| 账号数据跨成员泄露 | 隔离机制有漏洞 | 妻子看到丈夫的浏览历史 | 画像数据严格按账号 ID 隔离；访问前强制校验 |
| 临时账号权限过大 | 访客可做主账号才能做的操作 | 访客误操作影响主账号数据 | 临时账号权限白名单；默认最低权限 |
| 卖车数据清理不彻底 | 清理流程有遗漏 | 新车主能看到旧车主数据 | 清理流程三重校验 + 异地冷启动测试 |
| 子账号绕过限制 | 系统漏洞 / 用户技术破解 | 孩子看了不合适内容 | 内容过滤多层（账号级 + 内容级 + 时间级）；用户端日志可查 |
| 家庭成员信息不对称 | 妻子不知道丈夫也在用这辆车 | 家庭关系上的尴尬（如隐私泄露） | V1 不做过多社交功能；家庭成员仅共享必要场景 |
| 账号合并 / 分离困难 | 离婚 / 家庭结构变化 | 旧数据无法清理 | 主账号可发起"移除家庭成员"；分离后数据彻底隔离 |
| 访客借车频率高 | 经常换司机 | 每次都要主账号授权很烦 | 可设置"常用朋友"白名单，简化授权流程 |

#### 5.6.6 技术钩子（给沈砚）

DMS 人脸识别准确率：不同光照 / 姿态 / 化妆 / 配饰下的准确率。模型大小 / 推理延迟 / 算力开销？

识别优先级：DMS → 蓝牙 → 账号主动 → 默认。每个环节的置信度阈值？降级链路？

画像数据存储：家庭成员的画像存储（端侧 / 云端）。多账号数据隔离的技术实现（数据库 schema / 加密）？

账号切换延迟优化：预加载策略（提前加载可能的账号画像）？缓存管理？

子账号权限系统：驾驶时段 / 最高速度 / 支付额度 / 内容过滤——这些权限的存储和生效机制？

家庭关系模型：家庭主账号 → 成员账号 → 子账号的树状结构。数据模型？

共享 vs 独立的字段定义：哪些数据跨账号共享（车辆配置 / 车家联动），哪些独立（导航习惯 / 音乐）。schema 设计？

卖车 / 注销的数据清理：彻底清理的校验流程。合规要求（个保法）？

访客账号的权限白名单：访客能做什么 / 不能做什么。权限配置和检查机制？

账号变更事件的广播：账号切换后所有服务（音乐 / 导航 / 空调 / 主动服务）立刻切换。事件总线设计？

### 5.5 E-F8 品类聚合 Agent 层（咖啡/外卖/出行等）

#### 5.5.1 用户价值

做什么：用户说"我要咖啡"时，不需要自己选瑞幸还是星巴克——座舱 AI 通过品类聚合 Agent（咖啡 Agent / 外卖 Agent / 出行 Agent 等）自动择优推荐（根据用户偏好 + 距离 + 价格 + 评分），用户只需确认下单。品类 Agent 内部接入多个 MCP（例如咖啡 Agent 同时连瑞幸 / 星巴克 / Manner / 库迪），对用户呈现统一的品类入口（"我要咖啡"），而不是零散的渠道列表（"叫瑞幸 API""叫星巴克 API"）。这是把"MCP 技术层"做成"用户可感知的产品层"的关键——用户想的是品类（咖啡 / 外卖 / 出行），不是渠道（瑞幸 / 美团 / 滴滴）。

不做什么：

不做"把所有 MCP 平铺给用户"（用户得记"咖啡该叫哪个""外卖该叫哪个"→ 认知负担）

不做"每次都问用户选哪家"（"星巴克还是瑞幸？"→ 把选择痛苦甩给用户）

不做"V1 上所有品类"（品类太多维护成本爆炸；V1 只做 P0 三个：咖啡 / 外卖 / 出行）

不做"品类 Agent 替用户做主"（择优推荐 ≠ 强制下单；用户可"指定渠道"兜底："我要瑞幸的咖啡"）

不做"品类边界模糊的细拆"（"奶茶"算咖啡还是新建饮品 Agent？V1 用粗粒度，看数据再拆）

核心价值主张：

按品类建 Agent，不按渠道——用户说意图（"咖啡"），AI 内部决策渠道

多渠道聚合 + 择优推荐——每个品类 Agent 内接多个 MCP，自动择优

统一下单交互——用户不需要学每个 App 的下单流程

用户可指定渠道兜底——不信任择优时可"我要瑞幸"绕过

#### 5.5.2 三层架构

Plain Text ┌─────────────────────────────────┐ │ 用户层：统一说"我要 xx" │ ← 用户只说意图 ├─────────────────────────────────┤ │ 聚合 Agent 层（核心） │ ← 把意图路由到对应子 Agent │ ┌──────┬──────┬──────┬──────┐ │ │ │咖啡 │外卖 │出行 │购物 │ │ 子 Agent（按品类，不按渠道） │ │Agent │Agent │Agent │Agent │ │ │ └──────┴──────┴──────┴──────┘ │ ├─────────────────────────────────┤ │ MCP 接入层（原始第三方） │ ← 技术层，用户不感知 │ 瑞幸/星巴克/美团/饿了么/滴滴... │ └─────────────────────────────────┘

关键设计点：

品类 Agent 内部做"渠道聚合 + 择优推荐"

择优算法：距离 × 偏好 × 价格 × 评分（权重可调）

用户偏好画像：喝过什么、常去哪家、口味偏好（与 04 记忆联动）

上下文判断：在哪里、什么时间、预算档位

#### 5.5.3 V1 品类清单（P0 三个）

| 品类 Agent | 接的 MCP（举例） | V1 优先级 | 择优维度 |
| --- | --- | --- | --- |
| 咖啡 | 瑞幸、星巴克、Manner、库迪 | P0 | 距离 + 偏好 + 价格 + 评分 |
| 外卖 | 美团、饿了么、京东外卖 | P0 | 距离 + 偏好 + 配送时间 + 价格 |
| 出行 | 滴滴、高德打车、充电桩（特来电/星星/小桔） | P0 | 距离 + 等待时间 + 价格 |
| 购物 | 淘宝、京东、拼多多 | P1（V1.5） | 价格 + 物流 + 偏好 |
| 票务 | 美团票务、淘票票、大麦 | P1（V1.5） | 价格 + 座位 + 偏好 |
| 本地生活 | 美团、大众点评 | P1（V1.5） | 距离 + 评分 + 偏好 |
| 旅行 | 携程、飞猪 | P2（V2） | 价格 + 评分 + 偏好 |

V1 只做 P0 三个——验证架构 + 用户接受度，P1/P2 后续补。

#### 5.5.4 场景脚本

| # | 场景 | 品类 Agent 行为 | 关键约束 |
| --- | --- | --- | --- |
| S1 | 早高峰要咖啡："我要咖啡" | 咖啡 Agent：查附近瑞幸/星巴克/Manner → 根据用户偏好（常喝瑞幸）+ 距离（瑞幸 500m vs 星巴克 1.2km）→ 推荐"瑞幸 xx 店，美式，500m，预计 5 分钟" | 推荐 1 个；用户可"换一个" |
| S2 | 指定渠道："我要星巴克的咖啡" | 咖啡 Agent：跳过择优 → 直接调星巴克 MCP | 用户可绕过择优 |
| S3 | 外卖午餐："点个外卖" | 外卖 Agent：NLU 补全"什么菜系？" → 用户："川菜" → 查美团/饿了么川菜 → 择优推荐 | 多轮对话补全参数 |
| S4 | 打车回家："叫个车回家" | 出行 Agent：查滴滴/高德打车 → 择优（等待时间 + 价格）→ 推荐"滴滴快车，3 分钟到，预计 25 元" | 与 E-F6 跨端联动（手机已登录滴滴） |
| S5 | 充电："找个充电桩" | 出行 Agent：查特来电/星星/小桔 → 择优（距离 + 空闲桩数 + 价格）→ 推荐"特来电 xx 站，2km，5 个空闲桩" | 与导航联动 |
| S6 | 择优失败：所有渠道都无货 | 咖啡 Agent：返回"附近咖啡店都满了，要不要看 3km 外的？" | 失败路径清晰 |
| S7 | 用户偏好学习：连续 3 次选瑞幸 | 咖啡 Agent：更新用户偏好权重（瑞幸 +0.2）→ 下次优先推瑞幸 | 与 04 记忆联动 |
| S8 | 多品类组合："点咖啡 + 叫车" | 咖啡 Agent + 出行 Agent 并行 → 咖啡先下单 → 车 5 分钟后到 | 与 06 Agent 编排联动 |
| S9 | 离线降级：无网络 | 品类 Agent 不可用 → 降级到"直接打开 App"（E-F1 深度接入的 App 仍可用） | 与 12 弱网降级联动 |
| S10 | 新品类请求："我要买书" | 当前无"购物 Agent" → 降级到"打开淘宝 App" + 提示"V1.5 会支持语音购物" | 优雅降级 |

#### 5.5.5 成功指标

| 指标 | 目标值 | 测量方式 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 品类 Agent 使用率 | ≥ 40% | 用品类意图（"咖啡"）÷ 总第三方服务请求 | 核心指标 |
| 择优推荐接受率 | ≥ 70% | 用户直接确认 ÷ 推荐次数 | 择优算法有效性 |
| 指定渠道使用率 | ≤ 20% | 用户说"我要 xx 的咖啡" ÷ 总咖啡请求 | 择优信任度（越低越好） |
| 多轮补全成功率 | ≥ 85% | 补全参数后成功下单 ÷ 需要补全的请求 | NLU 有效性 |
| 品类 Agent 响应时长 | ≤ 2s | 用户说完 → 推荐出现 | 硬约束 |
| 择优失败率 | ≤ 10% | 所有渠道都无货 ÷ 总请求 | 渠道覆盖度 |
| 用户偏好学习准确率 | ≥ 80% | 第 5 次推荐与用户历史偏好一致 | 记忆有效性 |

#### 5.5.6 放弃条件

| 条件 | 阈值 | 后果 |
| --- | --- | --- |
| 择优推荐接受率 < 50% | 连续 2 个月 | 择优算法重审 |
| 指定渠道使用率 > 40% | 连续 2 个月 | 用户不信任择优 → 算法 / 透明度重审 |
| 品类 Agent 响应 > 3s | 连续 1 周 | 性能优化 |
| 择优失败率 > 20% | 月度 | 渠道接入数量不足 |
| 用户投诉"推荐不准" | 单周 > 20 例 | 择优算法 + 偏好画像重审 |

#### 5.5.7 失败路径

| 失败场景 | 原因 | 用户感知 | 补救措施 |
| --- | --- | --- | --- |
| 择优推荐不准 | 偏好画像不准 / 算法权重不对 | 用户每次都"换一个" | A/B 测试权重 + 偏好学习优化 |
| 所有渠道都无货 | 渠道覆盖不足 / 时段问题 | 用户失望 | 扩大搜索半径 / 推荐替代品类 |
| 多轮补全失败 | NLU 不理解 / 用户不耐烦 | 用户放弃 | 补全问题简化 / 提供默认选项 |
| 品类边界模糊 | "奶茶"算咖啡还是饮品？ | 用户困惑 | V1 粗粒度（奶茶归咖啡），V1.5 细拆 |
| 指定渠道失败 | 用户说"我要瑞幸"但瑞幸 MCP 挂了 | 用户失望 | 降级到其他渠道 + 说明原因 |
| 品类 Agent 响应慢 | 多个 MCP 串行查询 | 用户等待 | 并行查询 + 超时降级 |
| 用户偏好冲突 | 今天想换口味但 AI 还推老偏好 | 用户烦躁 | 偏好有"遗忘机制" + 情境感知（今天心情不同） |
| 品类 Agent 与品牌方利益冲突 | 瑞幸投诉"凭什么星巴克排前面" | 商业风险 | 商业决策（老师拍）；技术上支持"品牌方付费优先" |

#### 5.5.8 技术钩子（给沈砚）

品类 Agent 架构：每个品类 Agent 是独立服务还是统一 Agent 的子模块？

择优算法：距离 × 偏好 × 价格 × 评分的权重如何调？A/B 测试框架？

MCP 聚合层：一个品类 Agent 如何同时调多个 MCP？并行 / 串行 / 超时策略？

用户偏好画像：存储在哪（04 记忆）？更新频率？遗忘机制？

多轮补全：NLU 如何判断"需要补全哪些参数"？与 03 NLU 联动？

指定渠道绕过：用户说"我要瑞幸"时如何跳过择优？NLU 识别？

品类 Agent 与 Agent 编排（06）联动："点咖啡 + 叫车"如何并行调度？

离线降级：品类 Agent 不可用时如何降级到 E-F1 深度接入？

新品类扩展：V1.5 加"购物 Agent"时如何不影响现有品类？插件化？

品类边界定义：奶茶 / 果汁 / 咖啡的分类规则？配置化还是硬编码？

商业化接口：品牌方付费优先的技术实现？与择优算法如何平衡？

可观测：择优推荐 / 接受率 / 指定渠道率 / 失败率埋点。看板？

A/B 测试：择优权重 / 推荐数量（1 个 vs 3 个）/ 补全问题数量等。框架？

性能预算：单次择优查询的延迟上限（2s）。超时降级策略？

品类 Agent 与人格（P-F1/P-F2）联动：推荐话术是否随人格切换？

#### 5.5.9 与其他文档的交叉点（沈砚需关注）

E-F1（本文档）：品类 Agent 底层调用 E-F1 深度接入的 MCP

E-F2（本文档）：品类 Agent 是 MCP 标准协议的"聚合层"

06 Agent 编排：品类 Agent 是 Agent 编排的一类子 Agent

04 状态管理 / 记忆：用户偏好画像存储 + 更新

03 NLU：多轮补全 / 指定渠道识别

12 弱网降级：品类 Agent 不可用时降级到 E-F1

13 S-F4 隐私合规：用户偏好数据的存储 / 脱敏

P-F1/P-F2（11 人格）：推荐话术随人格切换

## 6. 自我反驳与边界

### 6.1 核心 App 5-8 个够吗?用户真的不需要更多?

自反:小鹏接了 20+ App,我们只接 8 个会不会被比?反驳自反:深度 > 数量。8 个做深(每个 5-10 个复杂指令)比 20 个做浅(每个 1-2 个简单指令)更有价值。营销上我们用"真实使用场景故事"取代"接入数量"。

### 6.2 开放协议接长尾 App 会不会引入风险?

自反:开放 = 安全/性能/体验都可能失控。对冲方案:(1)严审核(功能/安全/隐私三关)(2)沙箱执行(3)动态下架(出问题立即关)(4)用户可见接入来源(不是官方的,明确标出)

### 6.3 支付多层看起来很安全,但用户嫌麻烦怎么办?

自反:免密 < 200 元能覆盖 80%,用户其实无感;只有 20% 非常规场景走扫码/人脸。结论:不是打扰用户,是在用户无感层面分级管控。

### 6.4 车家互联会不会分散精力?

自反:车家生态是小米/蔚来战场,我们做有多大胜算?对冲方案:V1 只做"下班到家预热"一个场景,小而美。其他场景 V1.5 根据生态布局决定。

### 6.5 跨端延续会不会被平台(iOS/Android)限制?

自反:iOS 后台受限严格,跨端同步延迟大。对冲方案:(1)用户主动触发(上车后"是否继续" 提示)(2)不依赖实时推送,用状态同步 + 上车时主动拉取

## 7. 给沈砚的技术对齐锚

协议标准:MCP 在车端能用吗?有什么限制?

核心 App 接入方式:每个 App 是 SDK/API/Deep Link 哪种?

支付安全技术:声纹活体检测怎么做?车载人脸识别算力?

跨端同步:用什么技术(MQTT/WebSocket/推送)?延迟 SLO?

账号与 IAM:统一账号 + 车内多用户 + 家庭账号的 IAM 架构?

车家互联协议:Matter/HomeKit/Weave?选哪个?

## 8. 待办

5 各个功能点详细展开

核心 8 个 App 详细指令集

支付场景详细流程图(三层安全的决策树)

跨端同步技术方案

🚗💬